# แท็บ 2

ระบบจัดการร้านอาหารบุฟเฟต์
flow หลักคือ

- cashier เปิดโต๊ะ

- customer สั่งอาหารผ่านเว็บ

- kitchen รับออเดอร์

- ระบบเชื่อม inventory

- manager ดู dashboard

ผมจะจัดให้เป็น 4 ส่วน:

- งานที่ต้องมีทั้งหมด

- งานที่ต้องพร้อมก่อนเจออาจารย์วันที่ 23 เม.ย.

- งานหลังวันรายงานระหว่างโปรเจกต์จนถึงส่งจริง 12 พ.ค.

- checklist สุดท้ายก่อนส่ง

# 1) งานทั้งหมดที่โปรเจกต์นี้ต้องทำ

## A. ล็อกขอบเขตงานให้ชัด

อันนี้ต้องทำก่อนสุด เพราะถ้าขอบเขตไม่นิ่ง งานอื่นจะไหลไปหมด

สิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัด:

- ระบบนี้เป็น ร้านเดียว

- เป็น dine-in only

- ลูกค้า ไม่ต้องสมัครสมาชิก

- cashier เป็นคนเปิดโต๊ะ

- customer สั่งผ่านเว็บในมือถือ

- kitchen ดู order queue

- inventory ถูกตัดตามเมนู/สูตร

- manager ดู dashboard

- ใช้ soft delete

- ยังไม่ทำระบบจองโต๊ะล่วงหน้า

- ยังไม่ทำ online payment

- ยังไม่ทำหลายสาขา

- ยังไม่ทำ promotion/member/point

สิ่งที่ต้องได้ออกมา:

- คำอธิบายระบบ 1 ย่อหน้า

- ขอบเขตงาน in-scope / out-of-scope

- รายชื่อ user roles

- flow สรุปของระบบ

## B. เลือกเทคโนโลยี

เพื่อให้ไปเร็วและเหมาะกับโจทย์ ผมแนะนำให้ล็อก stack ตั้งแต่ต้น

ตัวอย่างที่เหมาะ:

- DBMS: PostgreSQL / Supabase

- Frontend: HTML/CSS/JavaScript หรือ React/Next.js

- Backend: Node.js / Express

- Hosting: Vercel / Render / Supabase

- Version control: GitHub

สิ่งที่ต้องได้:

- รายการเครื่องมือที่ใช้

- เหตุผลว่าทำไมเลือกตัวนี้

- repo สำหรับเก็บ source code

## C. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ (ช่วยดูด้วยกัน)

ส่วนนี้คือคะแนน ER Diagram

สิ่งที่ต้องทำ:

- ระบุ entities ทั้งหมด

- ระบุ attributes ของแต่ละ entity

- ระบุ primary key

- ระบุ foreign key

- ระบุ relationships

- ระบุ cardinality

- ระบุ participation constraint

จากระบบนี้ อย่างน้อยควรมี entity ประมาณนี้:

- users

- restaurant_tables

- dining_sessions

- menu_categories

- menu_items

- orders

- order_items

- inventory_items

- recipes

- inventory_transactions

- suppliers

- purchase_orders

สิ่งที่ต้องได้:

- ER Diagram เวอร์ชันแรก

- คำอธิบาย relationship แต่ละคู่

## D. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ

ส่วนนี้คือ Data Dictionary

สิ่งที่ต้องทำ:

- สร้างทุก table จริงใน DBMS

- กำหนด data type ให้ทุก field

- ระบุ null / not null

- ระบุ default value

- ระบุ foreign key constraint

- ระบุ soft delete field เช่น is_deleted หรือ deleted_at

สิ่งที่ต้องได้:

- Data Dictionary ทุก table

- ตัวอย่างข้อมูลไม่เกิน 10 records ต่อตาราง

- schema ที่รันได้จริง

## E. เตรียมข้อมูลสมจริง

โจทย์ให้คะแนนเรื่องข้อมูลสมจริงด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม:

- ชื่อโต๊ะจริง เช่น A1, A2, B1

- เมนูจริง เช่น หมูสไลซ์, เบคอน, ปลาหมึก, ชุดผัก

- หมวดเมนูจริง เช่น เนื้อสัตว์, ซีฟู้ด, ผัก, ของทานเล่น, เครื่องดื่ม

- วัตถุดิบจริง เช่น raw_pork, bacon, lettuce, squid

- ระดับ stock จริงพอประมาณ

- supplier ที่ดูจริง

- order history จำลอง

- session ของลูกค้าหลายช่วงเวลา

สิ่งที่ต้องได้:

- seed data

- sample data สำหรับ demo

- data ที่เอาไป screenshot/report ได้

## F. ออกแบบ interface

โจทย์ต้องการ interface ที่ครอบคลุม 5 ด้าน

หน้าที่ควรมี:

- Login

- Cashier Page

- Customer Ordering Page

- Kitchen Page

- Manager Dashboard

- Menu Management

- Inventory Management

อย่างน้อยให้ครอบคลุม 5 งานนี้:

- Insert

- Update

- Soft Delete

- Basic Query

- Advanced Query

ตัวอย่าง mapping:

- Insert: เพิ่ม session / เพิ่มเมนู / เพิ่มวัตถุดิบ

- Update: เปลี่ยนสถานะ order / แก้เมนู / ปรับ stock

- Soft Delete: ซ่อนเมนู / ปิดการใช้งานวัตถุดิบ

- Basic Query: ดูรายละเอียด session หนึ่งรอบพร้อม order

- Advanced Query: dashboard เมนูขายดี / stock ใกล้หมด / จำนวนโต๊ะต่อวัน

สิ่งที่ต้องได้:

- wireframe หรือ mockup

- รายการหน้าจอทั้งหมด

- ฟังก์ชันของแต่ละหน้า

## G. พัฒนาระบบจริง

นี่คือส่วน coding

สิ่งที่ต้องทำ:

- เชื่อม frontend กับ database

- ทำ API หรือ server logic

- ทำ insert session

- ทำ customer order

- ทำ kitchen status update

- ทำ inventory deduction

- ทำ dashboard queries

- ทำ soft delete logic

- ทำ validation เบื้องต้น

- ทำ error handling เบื้องต้น

สิ่งที่ต้องได้:

- web app ที่ใช้งานได้จริง

- demo flow ตั้งแต่เปิดโต๊ะจน dashboard

## H. ทำ advanced query

อันนี้เป็นจุดสำคัญมาก เพราะมีคะแนนโดยตรง

ควรมีอย่างน้อย 4–6 query สรุป เช่น

- เมนูที่ถูกสั่งมากที่สุด

- จำนวน orders ต่อวัน

- วัตถุดิบที่ใกล้หมด

- จำนวน session ต่อช่วงเวลา

- โต๊ะที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุด

- รายการวัตถุดิบที่ถูกใช้มากที่สุด

สิ่งที่ต้องได้:

- SQL query จริง

- หน้า dashboard หรือรายงานที่ดึง query เหล่านี้มาใช้

## I. ใส่ comment ใน source code

โจทย์เน้นมาก

สิ่งที่ต้องทำ:

- comment ไฟล์ frontend

- comment backend

- comment SQL/schema

- comment functions สำคัญ

- comment logic ที่ใช้คำนวณ stock

- comment เหตุผลของ query

สิ่งที่ต้องได้:

- source code ที่อ่านแล้วอาจารย์เห็นว่าคุณเข้าใจ

- ไม่ใช่มีแต่โค้ดล้วน ๆ

## J. ทำรายงาน

รายงานต้องมีครบ 5 ส่วนที่โจทย์กำหนด

โครงที่ควรมี:

- บทนำ / แนวคิดของระบบ

- ขอบเขตของระบบ

- Logical design — ER Diagram อาม

- Physical design — Data Dictionary + sample data อาม

- Technical stack อาม

- Interface overview กาก้า

- คู่มือการใช้งาน + screenshots กาก้า

- Source code explanation อามอ้วน

- การใช้ AI tools

- สรุปปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่พัฒนาเพิ่มได้

สิ่งที่ต้องได้:

- Word

- PDF

- ภาพ screenshot ครบ

## K. บันทึกการใช้ AI

อันนี้ห้ามลืมเด็ดขาด

สิ่งที่ต้องทำ:

- เก็บ prompt ที่ใช้ทุกครั้ง

- ระบุว่าใช้ AI ช่วยเรื่องอะไร

- ระบุว่าคุณเอาคำตอบ AI มาปรับยังไง

- ระบุว่าคุณตรวจสอบหรือแก้อะไรเองบ้าง

สิ่งที่ต้องได้:

- appendix หรือ section แยกในรายงาน

## L. deploy ระบบขึ้นอินเทอร์เน็ต

โจทย์ต้องมี URL

สิ่งที่ต้องทำ:

- deploy frontend

- deploy backend/database

- ทดสอบว่าเปิดจากเครื่องอื่นได้

- เตรียม account/test data สำหรับ demo

สิ่งที่ต้องได้:

- URL จริง

- ระบบไม่พังตอนกด demo

# 2) งานที่ควรทำให้พร้อมก่อนเจออาจารย์ 23 เม.ย.

เป้าหมายของรอบนี้คือ ยังไม่ต้องเสร็จทั้งหมด
แต่ต้องทำให้อาจารย์เห็นว่า

- หัวข้อชัด

- scope นิ่ง

- database ออกแบบจริง

- หน้าจอเริ่มเห็นภาพ

- ระบบเริ่มทำได้แล้ว

## ภายใน 13–15 เม.ย.

### งานที่ต้องทำ

- ล็อกชื่อโปรเจกต์

- ล็อกขอบเขตระบบ

- ล็อก user roles

- สรุป flow ของระบบให้ชัด

- เลือก DBMS และ stack

- เขียนรายการ entities คร่าว ๆ

- ร่าง list ตารางเบื้องต้น

- ตัดสินใจเรื่อง session_id เป็นแกนหลัก

### output ที่ควรมี

- project concept 1 หน้า

- system flow 1 หน้า

- รายชื่อ tables เบื้องต้น

## ภายใน 16–18 เม.ย.

### งานที่ต้องทำ

- วาด ER Diagram เวอร์ชันแรก

- ระบุ PK/FK

- ออกแบบ relationships

- เขียน Data Dictionary draft

- ร่าง wireframe UI ทุกหน้า

- ลิสต์ว่าหน้าไหนทำ Insert / Update / Soft Delete / Basic Query / Advanced Query

### output ที่ควรมี

- ER Diagram draft

- ตารางทั้งหมดพร้อม fields เบื้องต้น

- wireframe 4–7 หน้า

- feature mapping ตามโจทย์ 5 ด้าน

## ภายใน 19–21 เม.ย.

### งานที่ต้องทำ

- สร้าง database จริง

- สร้าง tables จริง

- ใส่ sample data

- เริ่มทำหน้า Cashier

- เริ่มทำหน้า Customer Ordering

- เริ่มทำหน้า Kitchen หรือ Dashboard อย่างน้อย 1 หน้า

- ทำ demo data flow ขั้นต้น

### output ที่ควรมี

- schema รันได้จริง

- sample records

- prototype ที่คลิกได้บางส่วน

## ภายใน 22 เม.ย.

### งานที่ต้องทำ

- จัดสไลด์/สรุปไปคุยกับอาจารย์

- เตรียมสิ่งที่จะโชว์

- เตรียมคำถามที่อยากถามอาจารย์

- เช็กว่าขอบเขตไม่บาน

- เช็กว่าตารางไม่ขัดกัน

### output ที่ควรเอาไปวัน 23 เม.ย.

ควรมีอย่างน้อย:

- ชื่อโปรเจกต์

- objective ของระบบ

- user roles

- flow หลักของระบบ

- ER Diagram draft

- ตารางหลักพร้อม PK/FK

- wireframe UI

- sample data บางส่วน

- prototype/demo เบื้องต้น

- list ของ advanced queries ที่จะทำ

# 3) งานหลังวัน 23 เม.ย. ถึงส่งจริง 12 พ.ค.

หลังเจออาจารย์ จะเข้าสู่ช่วง “ทำของจริง + เก็บงานส่ง”

## ช่วง 24–27 เม.ย.

### งานหลัก

- แก้ scope ตาม feedback อาจารย์

- แก้ ER Diagram

- แก้ schema

- ยืนยันตารางสุดท้าย

- เขียน seed data ให้ครบขึ้น

- ทำหน้า Cashier เสร็จ

- ทำหน้า Customer Ordering เสร็จขั้นพื้นฐาน

### เป้าหมาย

- flow เปิดโต๊ะ → สั่งอาหาร ต้องรันได้จริง

## ช่วง 28 เม.ย.–2 พ.ค.

### งานหลัก

- ทำหน้า Kitchen เสร็จ

- ทำระบบ update status

- ทำ logic ตัด inventory

- ทำ inventory management เบื้องต้น

- เริ่มทำ manager dashboard

- เขียน advanced queries

### เป้าหมาย

- flow เปิดโต๊ะ → สั่งอาหาร → ครัวรับ → stock ลด ต้องรันได้

## ช่วง 3–6 พ.ค.

### งานหลัก

- ทำ dashboard ให้ดูได้จริง

- ทำ soft delete ให้ครบ

- ทำ basic query หน้า detail

- ทำ menu management

- ทำ inventory management

- เช็กว่า interface ครบ 5 ด้านตามโจทย์

- เริ่ม comment code แบบจริงจัง

### เป้าหมาย

- ระบบครบ requirement เชิงฟังก์ชัน

## ช่วง 7–9 พ.ค.

### งานหลัก

- เก็บ screenshots

- เขียนคู่มือใช้งาน

- เขียนรายงานส่วน logical design

- เขียนรายงานส่วน physical design

- เขียนรายงานส่วน technical stack

- เขียนรายงานส่วน source code explanation

- เขียน AI usage log

### เป้าหมาย

- รายงานเริ่มครบทั้งเล่ม

## ช่วง 10–11 พ.ค.

### งานหลัก

- deploy ขึ้นอินเทอร์เน็ต

- ทดสอบ URL

- ตรวจทุกหน้าว่ากดได้จริง

- ตรวจข้อมูลสมจริง

- ตรวจ comment ใน code

- ตรวจสะกด ชื่อ table ชื่อ field

- export PDF / DOCX

- จัด zip source code หรือ GitHub ให้เรียบร้อย

### เป้าหมาย

- ทุกอย่างพร้อมส่งจริง

## วันที่ 12 พ.ค.

### งานสุดท้าย

- เช็กไฟล์ทั้งหมดอีกครั้ง

- เช็กชื่อไฟล์ตาม format

- เช็ก URL

- เช็ก report PDF และ DOCX เปิดได้

- เช็ก repo หรือ zip

- ส่งก่อนเวลาเผื่อระบบรวน

# 4) Checklist สิ่งที่ต้องมีตอนจบ

## ด้านระบบ

- มี web app ใช้งานได้จริง

- มี URL เข้าจากอินเทอร์เน็ตได้

- มี Cashier flow

- มี Customer ordering flow

- มี Kitchen flow

- มี Manager dashboard

- มี inventory logic

- มี soft delete

## ด้านฐานข้อมูล

- มี ER Diagram

- มี Data Dictionary

- มี PK/FK ชัด

- มี sample data ไม่เกิน 10 records ต่อตารางในรายงาน

- มีข้อมูลสมจริง

## ด้าน interface

- ครบ 5 ด้านตามโจทย์

- Insert

- Update

- Soft Delete

- Basic Query

- Advanced Query

## ด้านรายงาน

- Word

- PDF

- คู่มือใช้งานพร้อม screenshot

- technical stack

- source code explanation

- AI prompt log

## ด้าน source code

- โค้ดครบ

- comment ครบ

- รันได้

- มี repo หรือ zip

# 5) สิ่งที่แนะนำให้ทำ “ก่อนอย่างอื่น”

ถ้าจะเริ่มพรุ่งนี้แบบไม่หลง ให้ทำตามลำดับนี้ก่อน

- เขียน scope ของระบบ ให้จบ

- เขียน flow หลักของระบบ ให้จบ

- ลิสต์ tables ทั้งหมด

- วาด ER Diagram draft

- ร่าง wireframe UI

- สร้าง database schema

- ใส่ sample data

- ค่อยเริ่มเขียนระบบ

ลำดับนี้จะช่วยไม่ให้รีบทำ UI ก่อนจน schema เปลี่ยนทีหลัง

# 6) งานที่ควรมีพร้อมในวันไปคุยกับอาจารย์ 23 เม.ย.

เอาแบบ practical เลย คุณควรถือสิ่งนี้ไป

- ชื่อโปรเจกต์

- ขอบเขตงาน

- flow ของระบบ

- user roles

- ER Diagram draft

- list ตารางพร้อม PK/FK

- wireframe หน้าจอ

- ตัวอย่างข้อมูลจริง

- list ของ advanced queries

- คำถามที่อยากถามอาจารย์ เช่น

  - inventory จะให้ตัดจาก order โดยตรง หรือผ่าน recipe ดี

  - dashboard ต้องละเอียดระดับไหน

  - supplier/purchase order ควรอยู่ใน scope ไหม

# 7) สรุปแบบสั้นที่สุด

ตอนนี้ถึง 23 เม.ย. เป้าหมายไม่ใช่ “ทำเสร็จ”
แต่คือ ทำให้ระบบนิ่งและมีของให้เห็นจริง

ดังนั้นก่อน 23 เม.ย. ให้โฟกัส:

- scope

- flow

- ER

- schema

- wireframe

- prototype เบื้องต้น

หลัง 23 เม.ย. ค่อยโฟกัส:

- coding ให้ครบ

- dashboard

- report

- comment code

- deploy

- screenshot

- final polishing

# flow

# Flow หลักของระบบ

## Flow 0: เตรียมข้อมูลระบบ

อันนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ manager จัดการไว้ก่อน

- โต๊ะในร้าน

- เมนูอาหาร

- หมวดหมู่เมนู

- วัตถุดิบในคลัง

- สูตรว่าเมนูไหนใช้วัตถุดิบอะไรเท่าไร

- จุดแจ้งเตือนวัตถุดิบใกล้หมด

## Flow 1: ลูกค้าเข้าร้าน → Cashier เปิดโต๊ะ

เมื่อลูกค้าเข้ามา

Cashier จะ:

- เลือกโต๊ะที่ว่าง

- ใส่จำนวนลูกค้า

- สร้าง dining session

- ระบบสร้าง session_id

- session นี้จะผูกกับโต๊ะ, วันที่, เวลาเริ่ม, จำนวนลูกค้า, คนที่เปิดโต๊ะ

ผลลัพธ์คือ:

- โต๊ะเปลี่ยนสถานะเป็น occupied

- ลูกค้ากลุ่มนี้มี session ของตัวเองแล้ว

- Session QR

ตรงนี้สำคัญมาก เพราะ session_id จะเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างหลังจากนี้

Flow 2: Customer สั่งอาหารผ่านเว็บ

หลังจากเปิดโต๊ะแล้ว

ลูกค้าจะ:

- สแกน QR เข้าหน้าเว็บของSession IDนั้น

- เห็นเมนูที่เปิดขายอยู่

- เลือกจำนวนอาหาร

- กด submit order

ระบบจะ:

- สร้างข้อมูล order

- สร้างรายการย่อยใน order items

- ผูกทุกอย่างเข้ากับ session_id

- ตั้งสถานะเริ่มต้นเป็น เช่น pending

ผลคือระบบรู้ว่า

- โต๊ะไหนสั่ง

- ลูกค้ารอบไหนสั่ง

- สั่งอะไรบ้าง

- จำนวนเท่าไร

- เวลาไหน

## Flow 3: Kitchen รับออเดอร์

เมื่อ customer กดสั่งแล้ว

ฝั่ง kitchen จะเห็น order ที่เข้ามาในหน้าจอครัว
โดยอาจแสดงเป็นคิว เช่น

- pending

- preparing

- served

- cancelled

Kitchen สามารถ:

- รับออเดอร์

- เปลี่ยนสถานะเป็นกำลังเตรียม

- เปลี่ยนสถานะเป็นเสิร์ฟแล้ว

- แจ้งของหมดได้

*ผลคือระบบไม่ได้แค่เก็บ order แต่รู้สถานะการทำงานจริงของครัวด้วย

## Flow 4: ระบบเชื่อม order เข้ากับ inventory

เมื่อ kitchen เริ่มทำอาหาร หรือเมื่อรายการนั้นถูก confirm ให้ทำ
ระบบจะไปเช็กว่าเมนูนั้นใช้วัตถุดิบอะไรตาม recipe

ตัวอย่าง:

- หมูสไลซ์ 1 ถาด ใช้หมูดิบ 100 กรัม

- เบคอน 1 ถาด ใช้เบคอน 80 กรัม

ระบบจะ:

- ตัดจำนวนวัตถุดิบออกจาก inventory

- บันทึกประวัติการตัด stock ใน inventory transaction

- เช็กว่าวัตถุดิบต่ำกว่า reorder level หรือยัง ***

inventory ไม่ได้ลดจาก “ชื่อเมนู” ตรง ๆ แต่ลดจาก “วัตถุดิบที่เมนูนั้นใช้”

## Flow 5: Manager ดู dashboard และรายงาน

Manager จะมีหน้าจอ dashboard สำหรับดูภาพรวม เช่น

- วันนี้มี session กี่โต๊ะ (มีกี่คิว)

- เมนูไหนถูกสั่งมากสุด

- ช่วงเวลาไหนออเดอร์เยอะสุด

- โต๊ะไหนมีการใช้งานบ่อย

- จำนวน order ต่อวัน / ต่อ session

- Food cost ต่อหัว

- แยกวัน/เวลา

ดังนั้น manager ไม่ได้แค่ดูข้อมูลดิบ แต่ดูข้อมูลสรุปเพื่อเอาไปตัดสินใจต่อได้

## Flow 6: จัดการ inventory เพิ่มเติม

เมื่อหมดวัน Manager สามารถ:

- ตรวจรายการวัตถุดิบคงเหลือ

- ระบุ supplier

- เมื่อของเข้าแล้วอัปเดต stock เพิ่ม

อันนี้อาจทำเป็น flow รองก็ได้ ถ้าอยากให้ระบบครบขึ้น
แต่ถ้ากลัว scope ใหญ่เกินไป อาจทำแค่

- ดู stock

- แจ้ง low stock

- manager ปรับ stock เข้าเอง
ก่อนก็ได้

## Flow 7: ปิดโต๊ะ / ปิด session

เมื่อทานเสร็จ

Cashier จะ:

- ปิด session

- ใส่เวลา checkout

- เปลี่ยนสถานะโต๊ะกลับเป็นว่าง

ถ้าจะทำละเอียดขึ้น(หลังบ้าน)

- สรุปจำนวนรายการที่สั่งทั้งหมด

- คำนวณ bill จากจำนวนคน + ค่าอาหารพิเศษ

- บันทึกยอดขายต่อ session

# UI

1) Cashier Page
ใช้สำหรับเปิดโต๊ะ รับลูกค้าเข้า ดูว่าโต๊ะไหนว่าง/ไม่ว่าง และปิดโต๊ะตอนจบ session

2) Customer Ordering Page
ใช้บนมือถือ ให้ลูกค้าดูเมนู เลือกจำนวน ส่งออเดอร์ และดูรายการที่สั่งไปแล้ว

3) Kitchen Page
ใช้ให้ครัวดูคิวออเดอร์ และเปลี่ยนสถานะอาหาร เช่น pending, preparing, served

4) Manager Dashboard Page
ใช้ดูรายงานสรุป เช่น เมนูขายดี จำนวนออเดอร์ ช่วงเวลาที่ลูกค้าเยอะ และวัตถุดิบใกล้หมด

ถ้าเอาแบบ นับเป็นหน้าหลักจริง ๆ ก็คือ 4 หน้า

แต่ถ้าคิดแบบละเอียดขึ้นในเชิง UI จริง อาจแตกเป็นประมาณ 6–8 หน้า/วิว เช่น

- Login

- Cashier: โต๊ะและเปิด session

- Customer: เมนูสั่งอาหาร

- Customer: หน้าสรุปออเดอร์

- Kitchen: คิวออเดอร์

- Manager: Dashboard

- Manager: จัดการเมนู

- Manager: จัดการ inventory

# แท็บ 5

# system requirements

### 1. ภาพรวมของระบบ (System Overview)

ระบบจัดการร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายหน้าบ้าน (Cashier), ลูกค้า (Customer), ฝ่ายผลิต (Kitchen) และฝ่ายบริหาร (Manager) ระบบจะใช้รหัสรอบการทาน (session_id) เป็นแกนกลางในการควบคุมข้อมูลทั้งหมด ตั้งแต่การเปิดโต๊ะไปจนถึงการตัดสต็อกวัตถุดิบ

### 2.

ขอบเขตของระบบ (System Scope)

| In-Scope (สิ่งที่ระบบรองรับ) | Out-of-Scope (สิ่งที่ระบบยังไม่รองรับ) |
| --- | --- |
| • ระบบจัดการร้านอาหารแบบ สาขาเดียว | • ระบบจองโต๊ะล่วงหน้า |
| • การให้บริการแบบ Dine-in Only | • ระบบชำระเงินออนไลน์ (Online Payment) |
| • การสั่งอาหารผ่านมือถือลูกค้า (ไม่ต้องสมัครสมาชิก) | • การจัดการหลายสาขา |
| • ระบบจัดการคิวอาหารสำหรับห้องครัว | • ระบบสมาชิก สะสมแต้ม หรือโปรโมชัน |
| • การตัดสต็อกวัตถุดิบอัตโนมัติตามสูตรอาหาร (Recipes) |  |
| • ระบบ Dashboard สรุปผลสำหรับผู้จัดการ |  |
| • การลบข้อมูลแบบ Soft Delete เพื่อเก็บประวัติ |  |

### 3. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

#### 3.1 การจัดการรอบการทาน (Dining Session)

- เปิดโต๊ะ: แคชเชียร์เลือกโต๊ะว่าง ระบุจำนวนลูกค้า และระบบจะสร้าง session_id เพื่อเริ่มบันทึกข้อมูล

- สถานะโต๊ะ: ระบบจะเปลี่ยนสถานะโต๊ะจาก "ว่าง" เป็น "Occupied" ทันทีที่เปิด Session

- ปิดโต๊ะ: แคชเชียร์ทำการปิด Session เมื่อลูกค้าทานเสร็จ เพื่อคำนวณยอดและคืนสถานะโต๊ะ

#### 3.2 การสั่งอาหาร (Customer Ordering)

- การเข้าถึง: ลูกค้าสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าสั่งอาหารที่ผูกกับ session_id ของตนเอง

- การเลือกเมนู: ลูกค้าสามารถดูรายการเมนู แบ่งตามหมวดหมู่ และส่งคำสั่งซื้อเข้าระบบ

- สถานะออเดอร์: ระบบบันทึกรายการเป็น "Pending" เพื่อรอการดำเนินการจากครัว

#### 3.3 การจัดการห้องครัว (Kitchen Management)

- การรับออเดอร์: ครัวสามารถดูคิวอาหารที่เข้ามาและเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังเตรียม" (Preparing) หรือ "เสิร์ฟแล้ว" (Served)

- การจัดการเมนูหมด: ครัวสามารถแจ้งระงับเมนูที่วัตถุดิบหมดได้

3.4 การจัดการสต็อก (Inventory Control)

- การตัดสต็อกอัตโนมัติ: เมื่อมีการสั่งอาหาร ระบบจะคำนวณและตัดยอดวัตถุดิบตามสูตร (Recipe) ที่ตั้งไว้

- การแจ้งเตือน: ระบบต้องตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบมีจำนวนต่ำกว่าระดับที่กำหนด (Reorder Level)

3.5 รายงานและการบริหาร (Manager Dashboard)

- สรุปยอด: แสดงจำนวนโต๊ะ/Session ต่อวัน และช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่น

- วิเคราะห์เมนู: แสดงอันดับเมนูขายดี เพื่อการวางแผนสต็อก

### 4.

บทบาทผู้ใช้งาน (User Roles)

- Cashier: รับผิดชอบการเปิด-ปิดโต๊ะ และดูแลภาพรวมการนั่งทาน

- Customer: สั่งอาหารผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนตัว

- Kitchen: จัดการลำดับการทำอาหารและอัปเดตสถานะการเสิร์ฟ

- Manager: ดูแลการตั้งค่าระบบ (เมนู/สูตรอาหาร) และดูรายงาน Dashboard

### 5. ข้อกำหนดด้านข้อมูลและการลบข้อมูล (Data Policy)

- Soft Delete: ข้อมูลที่ถูกลบ (เช่น เมนูที่เลิกขาย, พนักงานที่ลาออก) จะไม่ถูกลบออกจากฐานข้อมูลจริง แต่จะถูกทำเครื่องหมาย (เช่น is_deleted หรือ deleted_at) เพื่อให้ระบบยังสามารถดึงข้อมูลมาทำรายงานย้อนหลังได้

# dfd(draft)

### DFD Level 0: Context Diagram

แสดงภาพรวมของระบบและการไหลของข้อมูลกับ Entity ภายนอก

- Entities: Cashier, Customer, Kitchen, Manager

- Process: ระบบจัดการร้านอาหารบุฟเฟต์ (Central System)

- Data Flows: การเปิดโต๊ะ (จาก Cashier), คำสั่งซื้อ (จาก Customer), รายการอาหารที่ต้องทำ (ไปที่ Kitchen), รายงานสรุป (ไปที่ Manager)

### DFD Level 1: System Decomposition

แจกแจงกระบวนการภายใน พร้อมระบุ Data Stores ที่เกี่ยวข้องตามที่คุณต้องการ

#### Process 1.0: Manage Dining Session

- Input: ข้อมูลโต๊ะ/จำนวนลูกค้า จาก Entity: Cashier

- Action: ตรวจสอบสถานะโต๊ะและเปิด Session ใหม่

- Data Stores:

  - D1: Restaurant_Tables (Update สถานะโต๊ะ)

  - D2: Dining_Sessions (Insert ข้อมูลรอบการนั่ง)

#### Process 2.0: Handle Customer Orders

- Input: รายการเมนูที่เลือก จาก Entity: Customer

- Action: บันทึกออเดอร์และส่งข้อมูลไปฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- Data Stores:

  - D3: Menu_Items (Read ข้อมูลราคา/ชื่อเมนู)

  - D4: Orders (Insert หัวข้อออเดอร์)

  - D5: Order_Items (Insert รายการอาหารแต่ละจาน)

#### Process 3.0: Kitchen Production & Status Update

- Input: รายการอาหารสถานะ Pending

- Action: ครัวรับออเดอร์ไปปรุงและแจ้งสถานะเมื่อเสิร์ฟแล้ว

- Data Stores:

  - D5: Order_Items (Update สถานะเป็น Preparing/Served)

#### Process 4.0: Inventory & Recipe Deduction

- Input: ข้อมูลรายการอาหารที่เสิร์ฟแล้ว

- Action: คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามสูตรและตัดยอดสต็อก

- Data Stores:

  - D6: Recipes (Read สัดส่วนวัตถุดิบต่อเมนู)

  - D7: Inventory_Items (Update จำนวนคงเหลือ)

  - D8: Inventory_Transactions (Insert ประวัติการตัดสต็อก)

#### Process 5.0: Generate Reports & Analytics

- Input: ข้อมูลการขายและสต็อกสะสม

- Action: ประมวลผลข้อมูลสรุป (Advanced Query)

- Output: ส่ง Dashboard ไปยัง Entity: Manager

- Data Stores: ดึงข้อมูลจากทุก Data Stores (D2, D5, D7)

### สรุปรายการ Data Stores สำหรับนำไปทำ Data Dictionary:

- D1: Restaurant_Tables (Table_ID, Status, Capacity)

- D2: Dining_Sessions (Session_ID, Table_ID, Start_Time, Is_Active)

- D3: Menu_Items (Menu_ID, Name, Price, Is_Deleted)

- D4: Orders (Order_ID, Session_ID, Created_At)

- D5: Order_Items (Item_ID, Order_ID, Menu_ID, Status)

- D6: Recipes (Menu_ID, Ingredient_ID, Quantity)

- D7: Inventory_Items (Ingredient_ID, Name, Rem_Qty, Unit)

- D8: Inventory_Transactions (Trans_ID, Ingredient_ID, Change_Qty, Reason)

# data dict

### 1. กลุ่มข้อมูลผู้ใช้งานและโต๊ะ (Users & Tables)

#### Table: users

เก็บข้อมูลพนักงานที่เข้าใช้งานระบบ

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | UUID | PK | รหัสผู้ใช้งาน (Generated by Supabase Auth) |
| username | VARCHAR(50) | Unique, Not Null | ชื่อผู้ใช้งานสำหรับ Login |
| password_hash | TEXT | Not Null | รหัสผ่านที่ผ่านการ Hash แล้ว |
| role | VARCHAR(20) | Not Null | บทบาท (cashier, kitchen, manager) |
| is_deleted | BOOLEAN | Default: False | Soft Delete: true หากพนักงานพ้นสภาพ |

#### Table: restaurant_tables

เก็บข้อมูลโต๊ะภายในร้าน

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| table_id | INT | PK, Identity | เลขโต๊ะ |
| capacity | INT | Not Null | จำนวนที่นั่งสูงสุดของโต๊ะนั้น |
| status | VARCHAR(20) | Default: 'available' | สถานะโต๊ะ (available, occupied, cleaning) |

### 2. กลุ่มข้อมูลการเข้าทานและการสั่งอาหาร (Sessions & Orders)

#### Table: dining_sessions

เก็บข้อมูลรอบการนั่งทาน (Transaction หลัก)

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| session_id | UUID | PK, Default: uuid_generate_v4() | รหัสอ้างอิงรอบการนั่งทาน |
| table_id | INT | FK (restaurant_tables) | โต๊ะที่นั่ง |
| customer_count | INT | Not Null | จำนวนลูกค้าในโต๊ะนั้น |
| start_time | TIMESTAMP | Default: NOW() | เวลาที่เริ่มเปิดโต๊ะ |
| end_time | TIMESTAMP | Nullable | เวลาที่เช็คบิล |
| is_active | BOOLEAN | Default: True | สถานะการนั่ง (True = ยังไม่เช็คบิล) |

#### Table: orders

หัวข้อออเดอร์ (1 Session มีได้หลาย Orders)

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| order_id | INT | PK, Identity | รหัสออเดอร์ |
| session_id | UUID | FK (dining_sessions) | อ้างอิงรอบการนั่ง |
| created_at | TIMESTAMP | Default: NOW() | เวลาที่สั่งอาหาร |

#### Table: order_items

รายการอาหารแต่ละจานในออเดอร์

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| item_id | INT | PK, Identity | รหัสรายการอาหาร |
| order_id | INT | FK (orders) | อ้างอิงหัวข้อออเดอร์ |
| menu_id | INT | FK (menu_items) | อ้างอิงเมนูอาหาร |
| quantity | INT | Not Null | จำนวนที่สั่ง |
| status | VARCHAR(20) | Default: 'pending' | สถานะ (pending, cooking, served, cancelled) |

### 3. กลุ่มข้อมูลเมนูและสต็อก (Menu & Inventory)

#### Table: menu_items

รายการอาหารที่มีให้บริการ

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| menu_id | INT | PK, Identity | รหัสเมนู |
| name | VARCHAR(100) | Not Null | ชื่อเมนูอาหาร |
| category_id | INT | FK (menu_categories) | หมวดหมู่เมนู |
| price | DECIMAL(10,2) | Default: 0.00 | ราคา (กรณีมีเมนู Plus หรือเครื่องดื่มแยก) |
| deleted_at | TIMESTAMP | Nullable | Soft Delete: บันทึกเวลาที่ลบเมนูออกจากระบบ |

#### Table: inventory_items

รายการวัตถุดิบในคลัง

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ingredient_id | INT | PK, Identity | รหัสวัตถุดิบ |
| name | VARCHAR(100) | Not Null | ชื่อวัตถุดิบ |
| rem_qty | DECIMAL(10,2) | Not Null | จำนวนคงเหลือปัจจุบัน |
| unit | VARCHAR(20) | Not Null | หน่วยนับ (g, pcs, ml) |
| reorder_level | DECIMAL(10,2) | Not Null | จุดที่ต้องแจ้งเตือนของใกล้หมด |

#### Table: recipes

ตาราง Mapping สูตรอาหาร (1 Menu ใช้หลาย Ingredients)

| Column Name | Data Type | Constraint | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| recipe_id | INT | PK, Identity | รหัสสูตร |
| menu_id | INT | FK (menu_items) | อ้างอิงเมนู |
| ingredient_id | INT | FK (inventory_items) | อ้างอิงวัตถุดิบ |
| quantity_used | DECIMAL(10,2) | Not Null | ปริมาณที่ต้องใช้ต่อ 1 หน่วยเมนู |

### คำแนะนำสำหรับการใส่ตัวอย่างข้อมูล (Mock Data):

ตามเกณฑ์การประเมิน (10 คะแนน) ข้อมูลต้องมีความสมจริง คุณควรเตรียมตัวอย่างข้อมูลดังนี้ในรายงาน:

- Menu_Items: หมูสไลซ์, เนื้อริบอาย, ผักกาดขาว, น้ำซุปน้ำดำ

- Inventory_Items: เนื้อหมู (หน่วย: กรัม), เนื้อวัว (หน่วย: กรัม), น้ำซุปเข้มข้น (หน่วย: มิลลิลิตร)

- Recipes: เมนู "หมูสไลซ์" 1 จาน ใช้ "เนื้อหมู" 100 กรัม

# erDiagram

erDiagram

USERS ||--o{ DINING_SESSIONS : "manages (as cashier)"

TABLES ||--o{ DINING_SESSIONS : "assigned to"

DINING_SESSIONS ||--o{ ORDERS : "contains"

ORDERS ||--o{ ORDER_ITEMS : "has"

MENU_ITEMS ||--o{ ORDER_ITEMS : "ordered as"

MENU_CATEGORIES ||--o{ MENU_ITEMS : "categorizes"

MENU_ITEMS ||--o{ RECIPES : "composed of"

INVENTORY_ITEMS ||--o{ RECIPES : "used in"

USERS {

uuid user_id PK

string username

string password_hash

string role

boolean is_deleted

}

TABLES {

int table_id PK

int capacity

string status

}

DINING_SESSIONS {

uuid session_id PK

int table_id FK

int customer_count

timestamp start_time

timestamp end_time

boolean is_active

}

ORDERS {

int order_id PK

uuid session_id FK

timestamp created_at

}

ORDER_ITEMS {

int item_id PK

int order_id FK

int menu_id FK

int quantity

string status

}

MENU_ITEMS {

int menu_id PK

int category_id FK

string name

decimal price

timestamp deleted_at

}

MENU_CATEGORIES {

int category_id PK

string name

}

INVENTORY_ITEMS {

int ingredient_id PK

string name

decimal rem_qty

string unit

decimal reorder_level

}

RECIPES {

int recipe_id PK

int menu_id FK

int ingredient_id FK

decimal quantity_used

}

# interactions example

### 1. การเพิ่มข้อมูล (Insert)

ใช้ในส่วนของการรับข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ เพื่อเริ่มกระบวนการทำงาน

- หน้า Cashier: การ "เปิดโต๊ะ" (Open Session) โดยระบุเลขโต๊ะและจำนวนลูกค้า ข้อมูลจะถูก Insert ลงในตาราง dining_sessions

- หน้า Customer: การ "สั่งอาหาร" (Place Order) เมื่อลูกค้ากดสั่ง รายการอาหารจะถูก Insert ลงในตาราง orders และ order_items

- หน้า Manager: การเพิ่มเมนูใหม่ (Add Menu) หรือการเพิ่มจำนวนสต็อกวัตถุดิบที่เพิ่งซื้อมาใหม่

### 2. การปรับปรุงข้อมูล (Update)

ใช้สำหรับการเปลี่ยนสถานะของข้อมูลที่ดำเนินอยู่

- หน้า Kitchen: เมื่อครัวทำอาหารเสร็จ พนักงานจะกดปุ่มเพื่อ Update สถานะใน order_items จาก pending หรือ cooking เป็น served

- หน้า Cashier: เมื่อลูกค้าทานเสร็จและจ่ายเงิน พนักงานจะ Update สถานะโต๊ะใน restaurant_tables ให้กลับเป็น available และ Update end_time ใน dining_sessions

- หน้า Inventory: ระบบทำการ Update ลดจำนวนคงเหลือ (rem_qty) ใน inventory_items โดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการเสิร์ฟอาหาร

### 3. การลบข้อมูล (Soft Delete)

หัวใจสำคัญคือ "ห้ามใช้คำสั่ง DELETE" แต่ให้ใช้การ Update สถานะแทน เพื่อเก็บประวัติไว้ทำรายงาน

- หน้า Manager (Manage Menu): เมื่อต้องการเลิกขายเมนูใดเมนูหนึ่ง แทนที่จะลบเมนูนั้นทิ้ง ให้เรากดปุ่ม "ปิดใช้งาน" ซึ่งระบบจะไป Update คอลัมน์ deleted_at หรือ is_active = false ในตาราง menu_items

- หน้า Manager (Staff Management): เมื่อพนักงานลาออก ให้เปลี่ยนสถานะพนักงานเป็น inactive เพื่อให้ชื่อพนักงานคนนั้นยังคงปรากฏอยู่ในประวัติการขายย้อนหลังได้

### 4. การดึงข้อมูลอย่างง่าย (Basic Query)

คือการแสดงรายการข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นสถานะปัจจุบัน

- หน้า Customer: การดึงรายการเมนูทั้งหมดจาก menu_items ขึ้นมาแสดงให้ลูกค้าเลือก (ดึงจากหลายตาราง เช่น เอาชื่อเมนูมารวมกับชื่อหมวดหมู่เมนู)

- หน้า Kitchen: การดึงรายการอาหารที่ "ยังไม่ได้ทำ" (Status = pending) มาแสดงเป็น List รายการอาหารที่ต้องทำตามลำดับเวลา

### 5. การสรุปรายงานข้อมูล (Advanced Query)

คือการนำข้อมูลดิบมาคำนวณ (Aggregate) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

- หน้า Manager (Dashboard): * Count: นับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มาใช้บริการในวันนี้

  - Sum: รวมยอดขายทั้งหมด (Total Revenue) ในแต่ละวัน

  - Max/Min: แสดงเมนูที่ถูกสั่งบ่อยที่สุด (Top Seller) หรือวัตถุดิบที่เหลือร่วมน้อยที่สุด (Lowest Stock) เพื่อแจ้งเตือนให้สั่งของเพิ่ม

# dbms and tech stack

### PostgreSQL / Supabase

- โครงสร้างข้อมูลที่สัมพันธ์กันสูง (Relational Structure): ระบบร้านอาหารมี Data ที่ต้องอ้างอิงกันแบบซับซ้อน เช่น Orders ต้องผูกกับ Sessions, Order_Items ต้องผูกกับ Menu_Items และ Recipes ต้องเชื่อม Menu เข้ากับ Inventory ซึ่ง SQL จัดการเรื่อง Foreign Key Constraints ได้ดีเยี่ยม ป้องกันข้อมูลกำพร้า (Orphan Data) ได้ 100%

- ความแม่นยำของข้อมูลคลังสินค้า (Data Integrity): การตัดสต็อก (Inventory Deduction) เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย PostgreSQL รองรับ ACID Compliance ซึ่งการันตีว่าถ้าออเดอร์ถูกสร้างแต่ระบบขัดข้อง สต็อกจะไม่ถูกตัดผิดพลาด หรือถ้าสต็อกไม่พอ ออเดอร์นั้นจะถูก Rollback กลับไป

- Supabase ฟีเจอร์ครบวงจร:

  - Auto-generated API: คุณเขียนแค่ Schema ในฐานข้อมูล Supabase จะสร้าง REST API ให้คุณเรียกใช้จาก Frontend ได้ทันที (ลดงานเขียน Backend ไป 50%)

  - Real-time Subscriptions: ครัวสามารถ "ฟัง" (Listen) การอัปเดตของตาราง order_items ได้แบบ Real-time เมื่อลูกค้ากดสั่ง ออเดอร์จะเด้งขึ้นหน้าจอครัวทันทีโดยไม่ต้อง Refresh

  - Auth ในตัว: จัดการเรื่องการ Login ของ Cashier และ Manager ได้ง่ายมาก

TECH STACK

### 1. Database Management System (DBMS)

- Primary Database: PostgreSQL (via Supabase)

  - เหตุผล: เป็นหัวใจหลักของงานนี้ เพราะข้อมูลมีความสัมพันธ์ (Relational) ชัดเจน การใช้ Supabase ช่วยให้คุณไม่ต้องตั้งค่า Server เอง และมีฟีเจอร์ Real-time ที่สำคัญมากสำหรับหน้าจอห้องครัว (เวลาลูกค้ากดสั่ง อาหารต้องเด้งขึ้นทันที)

- Storage: Supabase Storage (สำหรับเก็บรูปภาพเมนูอาหาร)

### 2. Frontend (Interface)

- Framework: Next.js (React) หรือ Vite (React)

  - เหตุผล: เป็นที่นิยมสูงสุดในปัจจุบัน เรียนรู้ง่าย และมี Library รองรับการจัดการ State ของออเดอร์ที่ดี

- Styling: Tailwind CSS

  - เหตุผล: ช่วยให้คุณออกแบบ UI ให้ดู Modern และรองรับ Responsive (สำคัญมากเพราะหน้าสั่งอาหารลูกค้าต้องใช้บนมือถือได้ถนัด)

- UI Components: Shadcn/ui หรือ DaisyUI เพื่อให้หน้า Dashboard ดูเป็นมืออาชีพแบบรวดเร็ว

### 3. Backend & API

- Backend as a Service (BaaS): Supabase Client SDK

  - เหตุผล: คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด Backend ยาวๆ (Node.js/Python) แยกต่างหาก สามารถเขียนคำสั่ง Query จาก Frontend ตรงไปยังฐานข้อมูลได้เลยผ่านตัว SDK ของ Supabase ซึ่งปลอดภัยและเร็วมาก

### 4. Deployment (Hosting)

- Web Hosting: Vercel

  - เหตุผล: เชื่อมต่อกับ GitHub แล้ว Deploy ได้อัตโนมัติ (CI/CD) รองรับ Next.js ได้ดีที่สุด และฟรีสำหรับนักศึกษา

### 5. Tools for Documentation (รายงาน)

- ER Diagram: dbdiagram.io หรือ Mermaid.js

- API Testing: Postman (สำหรับตรวจสอบว่า API ดึงข้อมูลได้ถูกต้อง)

- Design: Figma (สำหรับทำ Screenshot UI ไปใส่ในคู่มือการใช้งาน)

### ทำไม Stack นี้ถึงเหมาะกับโปรเจกต์นี้?

- ตอบโจทย์ Advanced Query: PostgreSQL สามารถเขียนคำสั่ง SUM, COUNT, GROUP BY สำหรับ Dashboard ของ Manager ได้อย่างแม่นยำ

- จัดการ Inventory: การใช้ SQL ช่วยให้คุณเขียน Logic ในการตัดสต็อก (Transaction) ได้ปลอดภัย ข้อมูลไม่ผิดพลาด

- ความสมจริง (Realism): การมีระบบ Real-time (ผ่าน Supabase) จะทำให้ข้อมูลในหน้า Cashier, Customer และ Kitchen เชื่อมโยงกันเหมือนร้านอาหารจริงๆ ไม่ใช่แค่เว็บโชว์ข้อมูลนิ่งๆ

- ง่ายต่อการอธิบายโค้ด: โครงสร้างของ React/Next.js แบ่งเป็น Component ชัดเจน ทำให้คุณเขียน Comment อธิบายโค้ดแต่ละชุดคำสั่งตามเกณฑ์คะแนนได้ง่าย

# slide

Slide 1: The Concept (ทำไมต้องทำ?)

- Problem: ร้านบุฟเฟต์บางที่เจอปัญหาข้อมูล "คอขวด" ที่หน้าครัวและการจดออเดอร์ที่ผิดพลาด ล่าช้า (data from social listening)

- Solution: สร้างระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ (Seamless Data Flow)

Slide 2: User Roles (ใครทำอะไร?)

- Customer: สั่งอาหารเองผ่าน Tablet (ลดภาระพนักงาน)

- Chef: บริหารคิวงานด้วยระบบสีตามความด่วน (ขาว-เหลือง-แดง)

- Manager: คุมเมนูและวิเคราะห์ยอดขายผ่านกราฟ

- Cashier: จัดการคิวโต๊ะและเวลาทาน

Slide 3: Workflow Logic (ข้อมูลไหลไปไหน?)

- สั่งอาหาร: ข้อมูลถูก Insert เข้าตาราง Order_Items

- ปรุงอาหาร: สถานะถูก Update จาก 'รอทำ' เป็น 'เสิร์ฟแล้ว'

- วิเคราะห์: ข้อมูลทั้งหมดถูกดึงมาทำ Advanced Query เป็นกราฟ

- จัดการเมนู: ใช้ Soft Delete เพื่อเปิด-ปิดเมนูที่หมดโดยไม่ลบข้อมูลจริง

Slide 4: Database Design

- List ตาราง: Users, Tables, Menus, Orders, OrderItems

- PK/FK: เน้นการเชื่อมโยง Order ID และ Table ID เพื่อความแม่นยำ

- Data Integrity: ออกแบบให้สถานะโต๊ะและเมนูสอดคล้องกันทั่วทั้งร้าน

Slide 5: Advanced Query Plan

- Ranking: สรุปเมนูยอดนิยม 5 อันดับ (ช่วยการวางแผนสต็อก)

- Alert: ระบบตรวจสอบออเดอร์ที่รอนานเกิน 15 นาทีอัตโนมัติ

เพิ่มเติม

Slide 1: problem —> เพิ่มเรื่องที่ ด้วย business model ของบุฟเฟต์ ที่ลูกค้าจ่ายราคาเดียวแล้วทานเท่าไหร่ก็ได้จนอิ่ม ทำให้จำเป็นต้องบริหารแบบ data-driven เพื่อให้สามารถตั้งราคา สั่งสต๊อค และบริหารเรื่องต่างๆได้เหมาะสม

Slide 6 dbms&tech stack

- เราจะใช้ database อะไร

# slide draft 2

# Dashboards draft

- ยอดสั่งแต่ละเมนู (filter ด้วยวัน เวลา และจำนวนได้)

- ยอดการใช้วัตถุดิบ(filter ตามวันและเวลา และจำนวนได้)

- ต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ยต่อหัวลูกค้า

- จำนวนลูกค้าในแต่ละชั่วโมง(ดู peak hour ได้ ดู trend ของแต่ละวันได้)

- Avg เวลาที่ลูกค้าใช้นั่งกิน

- AVG ความเร็วในการเสิร์ฟ —> เผื่อมีคอขวดจะได้แก้?

# Tab 16

เพิ่ม user อื่นๆ เช่น chef and kitchen เพิ่มพาร์ทจ่ายตังให้ cashier adult เท่าไหร่ เด็กเท่าไหร่

- ไม่ต้องคิดถึงอะไรที่มัน beyond เช่น analytics ต่างๆ แค่เก็บ data ให้ครบ
- ถ้าอยาก ดูอะไรต้องเก็บ data 
- ปรับจูนระหว่างสิ่งที่ต้องการกับ er diagram

# Tab 17

Login cashier manager waiter

Customer ไม่ต้องล็อคอิน